IDEALTECH

Planejamento da Primeira Sprint

Projeto de concepção e estruturação de um sistema

Versão 0.1

Setembro de 2026

# Planejamento da Primeira Sprint — IdealTech

Este documento apresenta o planejamento da primeira Sprint do IdealTech, definindo o objetivo, as funcionalidades selecionadas, as Issues previstas e o resultado esperado ao final do ciclo de trabalho.

# 1. Objetivo da Sprint

Construir a base funcional do fluxo de pesquisa do IdealTech, permitindo que o usuário encontre produtos, refine os resultados e visualize as principais informações necessárias para iniciar a avaliação de uma opção de compra.

# 2. Funcionalidades Selecionadas

| ID | Funcionalidade | Prioridade | Motivo da seleção |
| --- | --- | --- | --- |
| BL01 | Implementar pesquisa de produtos | Alta | É a principal entrada para localizar produtos na plataforma. |
| BL02 | Implementar filtros de pesquisa | Alta | Permite refinar os resultados de acordo com as necessidades do consumidor. |
| BL03 | Exibir ficha técnica dos produtos | Alta | Permite compreender as características do produto encontrado. |
| BL04 | Exibir preços e condições de pagamento | Alta | Permite avaliar o custo da oferta e suas condições. |

# 3. Issues da Sprint

BL01 — Implementar pesquisa de produtos

Criar a funcionalidade de pesquisa por nome, categoria ou característica.

BL02 — Implementar filtros de pesquisa

Adicionar filtros para preço, categoria e características relevantes.

BL03 — Exibir ficha técnica dos produtos

Criar a apresentação das principais especificações de cada produto.

BL04 — Exibir preços e condições de pagamento

Apresentar preços, condições de pagamento e parcelamento quando disponíveis.

# 4. Resultado Esperado

Ao final da Sprint, espera-se que exista uma primeira estrutura do fluxo de consulta de produtos, na qual o usuário consiga pesquisar e filtrar opções, acessar suas fichas técnicas e visualizar informações de preço e pagamento.

# 5. Critério de Conclusão da Sprint

As funcionalidades selecionadas deverão estar implementadas ou, no contexto desta atividade, devidamente estruturadas como tarefas de desenvolvimento.

As Issues deverão possuir descrição, User Story, critérios de aceitação e prioridade.

As tarefas deverão passar pelas etapas do fluxo definido no GitHub Project.

As funcionalidades deverão atender aos critérios de aceitação definidos para cada Issue.

# 6. Organização no GitHub Project

Durante a Sprint, as Issues selecionadas deverão seguir o fluxo do quadro Kanban: Backlog → A Fazer → Em Andamento → Em Revisão → Concluído. As demais funcionalidades permanecerão no Backlog para futuras Sprints.

# 7. Considerações

A Sprint foi limitada a quatro funcionalidades para manter uma quantidade de trabalho compatível com uma primeira etapa do projeto. Funcionalidades como comparação de produtos, cadastro de usuários e produtos salvos permanecem no backlog e poderão ser selecionadas em ciclos posteriores.